Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	14/05/2018	Erivan Barbosa	Novo

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

O Plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

# Método de gerenciamento do escopo

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

## Processos de Gerenciamento do Escopo

- Planejar o Gerenciamento do Escopo: É o processo de que estabelece às políticas, procedimentos e documentação para planejamento, gerenciamento, monitoramento e controle do cronograma do projeto;
- Coletar os Requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto;
- Definir o Escopo: O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto;
- Criar EAP: O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis;
- Validar o Escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto;
- Controlar o Escopo: O processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

## Documentos padronizados de escopo

Documento	Descrição	Template
Plano de gerenciamento do escopo	Descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado.	Plano de gerenciamento do escopo
Plano de gerenciamento dos requisitos	Descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.	Plano de gerenciamento dos requisitos.docx
Declaração do escopo do projeto	Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas. / Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas. / Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.	Declaracao do escopo do Projeto.docx
Dicionário da EAP	Detalha cada elemento da EAP de modo a orientar a equipe do projeto. Contém informações sobre como o trabalho será realizado, questões técnicas, ...	Dicionario da EAP.docx / Dicionario da EAP.xlsx
Matriz de rastreabilidade dos requisitos	Associa os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto.	Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos.xlsx
Termo de recebimento provisório ou definitivo	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo.	Aceite da Entrega.docx

]

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

Membro da Equipe	Responsabilidades
Erivan Barbosa	Criar e controlar o plano de gerenciamento do escopo, o plano de gerenciamento dos requisitos, a EAP, e a matriz de rastreabilidade dos requisitos.

## Ferramentas de Escopo

Ferramenta	Descrição da aplicação	Quando aplicar	Responsável
Observação	Será usada na coleta dos requisitos para verificar como os possíveis usuários finais usarão o produto a ser criado.	No início do projeto	Gerente do Projeto
Análise dos documentos	Será realizada para ajudar a identificar requisitos do projeto, auxiliando a identificar funcionalidades e restrições de negocio e/ou legais.	No início do projeto	Gerente de Projeto
Prototipação	Será utilizada para facilitar e acordar o entendimento sobre como o sistema deve se comportar e quais são as funcionalidades contempladas por ele e quais não são.	No início do projeto.	Gerente de Projeto.
Opinião Especializada	Será utilizada para analisar as informações necessárias para decompor as entregas do projeto até as menores partes dos componentes a fim de criar uma EAP eficaz. Tal opinião e conhecimento especializado são aplicados aos detalhes técnicos do escopo do projeto e usados para reconciliar diferenças de opinião sobre a melhor maneira de decompor o escopo geral do projeto.	Ao longo do projeto.	Gerente de Projeto

# Definir o escopo
O escopo será definido através da produção e controle do da especificação do escopo de projeto, onde serão definidas as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las.

# Criar a EAP
A criação da EAP produzirá a linha base do escopo, incluindo a declaração do escopo do projeto, a EAP e o dicionário da EAP.

# Validar o escopo
O escopo do projeto será validado no dia seguinte do termino da ultima tarefa da fase, onde será analisado se todos os critérios de aceitação foram atingidos e os possíveis desvios.
Ao final da analise será formalizada a aceitação da entrega junto ao patrocinador de forma a comprovar que todos os critérios de aceitação foram atingidos.

# Controlar o escopo
As informações geradas sobre o desempenho do trabalho incluem informações correlacionadas e contextualizadas sobre o desempenho do escopo do projeto em comparação à linha de base do escopo. Elas podem incluir as categorias das mudanças recebidas, as variações do escopo identificadas e suas causas, o impacto que elas causam no cronograma ou custo, e a previsão do desempenho do escopo futuro.
O controle do escopo será realizado a partir do inicio de cada fase com base nos documentos mencionados no item 3.2 e reportados nas reuniões de Status Report, Progress Report e Trend Report.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto